PROGRESS

PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

Sprint Planning

Minggu ke: 9

Kelompok 3:

Ahmad Dhafin Al Farisy		 187241057

Muhammad Nafidz Arradhin		 187241027

Mirza Diwa Luscakson		 187241042

Febrian Muhammad Yudhistira	 187241051

- EFFORT ESTIMATION

| Backlog Item | Priority | Effort (T-shirt size) |
| --- | --- | --- |
| PB-01: Inisialisasi Arsitektur & Skema Basis Data MySQL Setup repository monorepo, konfigurasi Flask, DDL tabel (User, Warga, RT, PengajuanSurat, LogStatus, KnowledgeChunk), dan koneksi basis data. | High | M (2) |
| PB-02: Autentikasi & Otorisasi Pengguna Multi-Role Registrasi akun warga, login multi-role (Warga dan Ketua RT), proteksi password hash (bcrypt), dan manajemen sesi JWT. | High | M (2) |
| PB-03: Antarmuka Formulir Pengajuan Surat Mandiri UI form dinamis pemilihan jenis surat, keperluan, metode tanda tangan (digital/basah), dan validasi kelengkapan isian warga. | High | L (3) |
| PB-04: Endpoint API Pengajuan Surat & Upload Berkas REST API pengajuan surat, penanganan upload lampiran pendukung (KTP/KK max 2MB), validasi format, dan persistensi berkas. | High | M (2) |
| PB-05: Integrasi Generative AI Draf Narasi Surat Pipeline otomatisasi LLM untuk menyusun draf narasi surat resmi berdasarkan keperluan warga dengan mekanisme prompt grounding & fallback. | Medium | XL (4) |
| PB-06: Dashboard & Daftar Antrean Surat Ketua RT Antarmuka ringkasan statistik layanan RT dan daftar antrean pengajuan surat warga (filter status, pencarian, badge status). | High | M (2) |
| PB-07: Antarmuka Peninjauan Berkas & Editor Draf Surat Modal review dokumen pengajuan, viewer berkas lampiran warga, dan antarmuka penyuntingan draf narasi surat AI oleh Ketua RT. | High | M (2) |
| PB-08: Logika Bisnis Tindak Lanjut Surat (Setuju, Revisi, Tolak) Penerbitan nomor surat resmi, alur catatan revisi (warga dapat mengisi ulang form), serta pencatatan alasan penolakan surat. | High | L (3) |
| PB-09: Mekanisme Otorisasi PIN TTD Digital & Alur Basah Modal otorisasi PIN rahasia Ketua RT untuk approval TTD digital, proteksi keamanan, dan routing informasi fisik untuk tanda tangan basah. | High | L (3) |
| PB-10: Mesin Generator PDF Surat Resmi & QR Verifikasi Penerbitan berkas PDF resmi (ReportLab), penyematan stempel digital, hash SHA-256 dokumen, dan QR code verifikasi keaslian. | High | L (3) |
| PB-11: Antarmuka Riwayat, Pratinjau, & Download Warga Daftar riwayat pengajuan surat warga, in-app PDF previewer, pengunduhan file PDF surat digital, dan kartu info pengambilan surat basah. | High | M (2) |
| PB-12: Parser, Chunking, & Ingestion Knowledge Base Markdown Modul pembaca dokumen Markdown panduan administrasi RT/RW, text chunking terstruktur, metadata tagging, dan embedding semantik. | High | L (3) |
| PB-13: Chatbot TanyaRT (NLP/RAG) & Eskalasi WhatsApp Antarmuka interaktif chat, semantic search (cosine similarity >= 0.70), prompt anti-halusinasi, dan tombol deep-link WhatsApp Ketua RT. | High | XL (4) |
| PB-14: Pengujian BDD (Behat Gherkin) & Verifikasi DoD UAS Penyusunan skenario BDD (Given-When-Then), pengujian fungsionalitas end-to-end, dan pemenuhan seluruh kriteria Definition of Done UAS. | Medium | M (2) |

Total Effort: 34 Story Points (14 Backlog Items: 7 Medium, 5 Large, 2 Extra Large)

Skala Konversi: S(1) - M(2) - L(3) - XL(4) - XXL(5)

SPRINT PLANNING

| Sprint & Waktu | Feature, Cakupan Backlog, & Deliverables |
| --- | --- |
| Sprint 1 (Minggu 10 - 11) Estimasi: 13 Story Points | Fitur Utama: Feature 1 - Mengajukan Surat Pengantar & Pondasi Sistem - PB-01: Inisialisasi Arsitektur, Repositori Monorepo, & Skema Basis Data MySQL (M / 2 pts) - PB-02: Manajemen Autentikasi Pengguna Multi-Role (Warga & Ketua RT) via JWT (M / 2 pts) - PB-03: Antarmuka Formulir Pengajuan Surat Mandiri oleh Warga (L / 3 pts) - PB-04: Endpoint API Pengajuan Surat & Penanganan Upload Berkas Lampiran (M / 2 pts) - PB-05: Integrasi Generative AI Pembuatan Draf Narasi Surat Pengantar Otomatis (XL / 4 pts) Sprint Goal: Menghasilkan fungsionalitas pengajuan surat mandiri oleh warga, termasuk registrasi/login, pengisian formulir terintegrasi berkas lampiran, dan formulasi otomatis draf narasi surat berbasis Generative AI. |
| Sprint 2 (Minggu 12 - 13) Estimasi: 10 Story Points | Fitur Utama: Feature 2 - Meninjau dan Menindaklanjuti Pengajuan Surat oleh RT - PB-06: Antarmuka Dashboard & Antrean Pengajuan Surat Masuk Ketua RT (M / 2 pts) - PB-07: Antarmuka Peninjauan Berkas Lampiran & Editor Penyuntingan Draf AI (M / 2 pts) - PB-08: Logika Bisnis Tindak Lanjut Surat (Setuju, Revisi, Tolak) & Penomoran Resmi (L / 3 pts) - PB-09: Mekanisme Otorisasi PIN Tanda Tangan Digital & Alur Pengambilan Surat Basah (L / 3 pts) Sprint Goal: Menghasilkan modul operasional Ketua RT untuk memverifikasi berkas warga, menyunting draf narasi surat, mengotorisasi persetujuan dengan PIN tanda tangan digital, atau memberikan catatan revisi yang dapat diperbaiki kembali oleh warga. |
| Sprint 3 (Minggu 14 - 15) Estimasi: 14 Story Points | Fitur Utama: - Feature 3 - Mendownload Surat Pengantar & Penerbitan Dokumen Resmi - Feature 4 - Bertanya Kepada Chatbot TanyaRT (NLP & RAG) & Eskalasi WhatsApp - PB-10: Mesin Generator PDF Surat Resmi (ReportLab), Stempel TTD, & QR Hash Verifikasi (L / 3 pts) - PB-11: Antarmuka Riwayat, In-App PDF Viewer, & Pengunduhan Surat Warga (M / 2 pts) - PB-12: Parser, Chunking, & Ingestion Knowledge Base Administrasi RT/RW Markdown (L / 3 pts) - PB-13: Engine Chatbot TanyaRT (Semantic Search Cosine >= 0.70) & Eskalasi WhatsApp (XL / 4 pts) - PB-14: Otomasi Pengujian BDD (Behat Gherkin) & Verifikasi Definition of Done (DoD) UAS (M / 2 pts) Sprint Goal: Menyelesaikan penerbitan dan pengunduhan dokumen PDF resmi ber-QR code, mengimplementasikan Chatbot TanyaRT berbasis RAG dengan eskalasi WhatsApp, serta menjalankan pengujian menyeluruh hingga working software siap dievaluasi Product Owner. |

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB FITUR PER ANGGOTA

Sesuai Poin 3 Panduan Program Monitoring PPL Praktikum Pasca UTS, pembagian kerja tim dilakukan berdasarkan fitur utama yang terdapat pada Use Case Diagram. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab penuh terhadap seluruh artefak perancangan (Use Case Specification, User Story Scenario format Behat, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE, GUI Design, Database) serta implementasi modul perangkat lunak terkait hingga pengujian.

| Nama Anggota | NIM | Fitur Use Case (PIC Penuh) | Cakupan Artefak & Implementasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhammad Nafidz Arradhin | 187241027 | Feature 1: Mengajukan Surat Pengantar | - Artefak: Use Case Spec, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE, GUI Form Pengajuan. - Implementasi: Form pengajuan surat dinamis, upload berkas warga, validasi klien/server, dan formulasi draf narasi Generative AI. |
| Mirza Diwa Luscakson | 187241042 | Feature 2: Meninjau dan Menindaklanjuti Pengajuan Surat | - Artefak: Use Case Spec, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE, GUI Dashboard RT. - Implementasi: Antrean surat Ketua RT, peninjauan lampiran, editor draf AI, aksi Setuju/Revisi/Tolak, serta PIN otorisasi TTD digital. |
| Febrian Muhammad Yudhistira | 187241051 | Feature 3: Mendownload Surat Pengantar & Penerbitan Dokumen | - Artefak: Use Case Spec, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE, GUI Viewer & Riwayat. - Implementasi: Engine PDF ReportLab, stempel TTD digital, hash SHA-256 dokumen, QR code keaslian, in-app viewer, dan info surat basah. |
| Ahmad Dhafin Al Farisy | 187241057 | Feature 4: Bertanya Kepada Chatbot TanyaRT & Eskalasi WhatsApp | - Artefak: Use Case Spec, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE, GUI Chatbot. - Implementasi: Ingestion & chunking basis pengetahuan Markdown, pencarian semantik (cosine similarity >= 0.70), prompt anti-halusinasi, dan eskalasi WhatsApp. |

DEFINITION OF DONE (DoD) & STRATEGI EVALUASI AKHIR (UAS)

Mengacu pada Poin 5 Panduan Program Monitoring PPL Praktikum Pasca UTS, seluruh anggota tim berkomitmen memenuhi 5 kriteria Definition of Done (DoD) sebagai syarat kelulusan evaluasi akhir (UAS):

- 1. Working Software: Perangkat lunak RTConnect dapat dieksekusi secara nyata tanpa crash pada lingkungan lokal/web, mencakup backend Flask (REST API, basis data MySQL, integrasi AI) dan frontend web/mobile Flutter yang responsif.

- 2. Product Owner Approval: Pada sesi evaluasi akhir, Product Owner / Dosen Penguji telah menguji seluruh alur kerja sistem dan memberikan persetujuan resmi bahwa seluruh fitur berfungsi secara tepat sesuai spesifikasi kebutuhan.

- 3. Pertanggungjawaban Fitur Individu: Setiap mahasiswa menyelesaikan penuh fitur use case yang ditugaskan kepadanya, mulai dari pembaruan artefak perancangan hingga kode program implementasi dan pengujian modul terkait.

- 4. Kelengkapan Artefak PlantUML di Repositori GitHub: Seluruh teks sumber PlantUML disimpan rapi di repositori GitHub project pada folder /uml dan /diagrams, meliputi: Use Case Diagram & Specification, User Story & Scenario (standar Behat), GUI Wireframes, CDM/PDM Database, Activity Diagram, Sequence Diagram BCE (Boundary-Control-Entity), serta Class Diagram.

- 5. Pengujian BDD (Behavior Driven Development) & Test Execution Run: Skenario pengujian disusun menggunakan format Gherkin Behat standar (Given-When-Then-And) yang diturunkan dari User Story Scenario. Hasil eksekusi test runner (pass/fail status) dilampirkan secara transparan dalam laporan akhir.